S9 AI ARENA

Motor 2D de combate modular programable

Arquitectura, gestión, desarrollo, despliegue y plan de actuación

| Proyecto | Plataforma de combate entre bots controlados por código |
| --- | --- |
| Ámbito | Motor, web, mapas, módulos, torneos, seguridad y streaming |
| Despliegue | Una única aplicación Docker Compose con servicios separados |
| Infraestructura | Servidor Proxmox, Nginx y PostgreSQL existentes |
| Versión del dosier | 1.0 · Julio de 2026 |

Principio central: El hardware virtual del vehículo determina lo que el código puede hacer. Un bot sin motor no se desplaza; sin sensor no percibe; sin arma no dispara; sin radio no comparte información.

Documento base para planificación, reparto de trabajo y desarrollo iterativo.

# Índice

1. Resumen ejecutivo

2. Visión del producto

3. Principios de diseño

4. Alcance funcional

5. Arquitectura general

6. Despliegue Docker

7. División del proyecto en bloques independientes

8. Tecnologías propuestas

9. Motor de simulación

10. Sistema modular de vehículos

11. Sensores y percepción

12. Armas, munición, minas y daño

13. Equipos y modos de juego

14. Gestión de mapas y generación procedural

15. Protocolo y SDK de bots

16. Gestión de usuarios y permisos

17. Gestión de bots y versiones

18. Gestión y seguridad del código

19. Torneos automáticos

20. Visor, repeticiones y estadísticas

21. Retransmisión a YouTube

22. Flujo de trabajo de desarrollo

23. Datos y almacenamiento

24. Observabilidad, copias y recuperación

25. Plan de actuación por fases

26. MVP propuesto

27. Riesgos y decisiones pendientes

28. Criterios de aceptación

29. Evolución futura

30. Fuentes técnicas

# 1. Resumen ejecutivo

S9 AI Arena será una plataforma de combate 2D en la que vehículos modulares son diseñados y controlados mediante código. La competición no se limita a programar una estrategia: también incluye seleccionar el chasis, sistema de movimiento, fuente de energía, sensores, armamento, blindaje, comunicaciones y módulos auxiliares dentro de unas reglas de peso, consumo, presupuesto y compatibilidad.

El servidor ejecutará una simulación autoritativa: los bots solo enviarán órdenes y recibirán observaciones parciales. No podrán modificar posiciones, daños, puntuaciones ni estados del mapa. Esta separación permite una competición justa, reproducible y compatible con bots escritos en varios lenguajes.

| Objetivo | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Combate programable | Bots controlados por SDK y protocolo estable. |
| Diseño modular | Cada capacidad depende de componentes instalados. |
| Mapas avanzados | Muros, zonas no transitables, daño, obstáculos destructibles y niebla de guerra. |
| Competición | Equipos, captura de bandera, ligas, eliminatorias y torneos automáticos. |
| Acceso público | Visor web en tiempo real, repeticiones y estadísticas. |
| Seguridad | Código de bot aislado, limitado y auditado. |
| Despliegue | Un único proyecto Docker Compose, administrado como una sola aplicación. |

Decisión de despliegue: “Todo junto en un Docker” debe implementarse como un único stack Docker Compose con varios contenedores. Un solo contenedor monolítico dificultaría actualizaciones, aislamiento, escalado y seguridad del código de los bots.

# 2. Visión del producto

## 2.1 Qué queremos construir

Una arena 2D configurable, ejecutada en servidor y visible desde cualquier navegador.

Vehículos construidos mediante módulos físicos virtuales y controlados por código.

Diferentes modos de juego: combate, equipos, captura de bandera, control de zonas y variantes futuras.

Mapas manuales o generados proceduralmente, con semillas reproducibles.

Una plataforma de torneo, clasificación y evolución de bots humanos o generados por IA.

## 2.2 Qué no será

No será un juego cliente-autoritativo: toda la simulación se resuelve en el servidor.

No permitirá que los módulos incluyan código arbitrario aportado por usuarios en la primera etapa.

No dependerá de llamadas a GPT, Claude o NVIDIA durante cada tick del combate.

No intentará simular física militar realista completa; priorizará reglas comprensibles y deterministas.

# 3. Principios de diseño

| Principio | Aplicación |
| --- | --- |
| Autoridad del servidor | El motor valida y ejecuta todas las acciones. |
| Determinismo | Una misma versión, semilla, mapa y secuencia de órdenes deben producir el mismo resultado. |
| Modularidad | Motor, mapas, visor, torneos, usuarios y bots evolucionan con contratos claros. |
| Seguridad por defecto | Los bots se consideran código no confiable. |
| Datos antes que código | Módulos, armas y mapas se describen en esquemas versionados. |
| Reproducibilidad | Cada batalla conserva versiones de motor, mapa, reglas, bots y semilla. |
| Web primero | El espectador y la administración funcionan desde navegador. |
| Desarrollo incremental | Cada bloque debe poder probarse sin esperar a que exista la plataforma completa. |

# 4. Alcance funcional

| Área | Funciones incluidas |
| --- | --- |
| Combate | Movimiento, giro, torretas, proyectiles, impactos, daño, muerte y respawn configurable. |
| Vehículos | Chasis, motores, energía, sensores, armas, munición, blindaje, radio y utilidades. |
| Entorno | Muros, terreno, zonas, obstáculos destructibles, minas, bases y banderas. |
| Información | Lidar, radar, visión, línea de visión y niebla de guerra. |
| Competición | Equipos, CTF, muerte por equipos, control de zonas y torneos. |
| Usuarios | Registro, roles, equipos, propiedad de bots y auditoría. |
| Bots | Alta, configuración, código, compilación, pruebas, publicación y versionado. |
| Web | Editor, panel, visor en directo, replays, clasificación y estadísticas. |
| Operación | Docker Compose, colas de trabajo, logs, métricas, copias y actualizaciones. |
| Difusión | Vista broadcast, OBS/FFmpeg y YouTube Live. |

# 5. Arquitectura general

Navegador / OBS │ HTTPS + WebSocket ▼ Gateway Nginx ├─ Web / Panel / Editor ├─ API pública └─ Canal de espectador │ red Docker interna ▼ API de plataforma ── PostgreSQL │ ├─ Cola de trabajos ── Worker de torneos ├─ Servicio de mapas ├─ Servicio de bots/builds └─ Motor de batalla │ red aislada ├─ Bot Python ├─ Bot Java ├─ Bot .NET └─ Bot Node.js

## 5.1 Separación lógica

| Capa | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Presentación | Web, editor, visor, administración y vista de emisión. |
| Plataforma | Usuarios, bots, mapas, torneos, clasificaciones y API. |
| Simulación | Motor, reglas, física, sensores, daños y eventos. |
| Ejecución no confiable | Compilación y ejecución aislada de bots. |
| Datos | PostgreSQL, almacenamiento de replays, mapas y código. |
| Operación | Nginx, Docker Compose, colas, métricas y copias. |

# 6. Despliegue Docker

## 6.1 Un único stack, varios contenedores

Todo el proyecto se distribuirá como un repositorio con un único archivo principal docker-compose.yml y perfiles para desarrollo, producción, bots y streaming. El operador podrá iniciar la plataforma con una orden, pero cada función seguirá aislada.

docker compose --profile production up -d docker compose ps docker compose logs -f arena-engine docker compose restart arena-api

## 6.2 Servicios propuestos

| Servicio | Función | Exposición |
| --- | --- | --- |
| gateway | Nginx, HTTPS, rutas y WebSocket. | 80/443 al exterior |
| web | Panel, visor, editor y clasificación. | Solo red interna |
| api | Usuarios, bots, mapas, torneos y administración. | Solo gateway |
| arena-engine | Ejecuta una batalla autoritativa. | Solo red interna |
| tournament-worker | Crea y procesa calendarios y batallas. | Sin puerto público |
| bot-manager | Construye, valida y lanza contenedores de bots. | API interna restringida |
| map-service | Importa, valida, genera y versiona mapas. | API interna |
| replay-service | Guarda y sirve repeticiones. | Solo gateway/API |
| queue | Redis o equivalente para trabajos. | Solo red interna |
| postgres | Base de datos. Puede usarse la existente en lugar del contenedor. | Solo red privada |
| streamer | Chromium + FFmpeg, opcional. | Salida RTMPS |
| bot-runtime-* | Contenedores efímeros de cada bot. | Solo motor |

PostgreSQL existente: En producción puede mantenerse la instancia PostgreSQL actual. El Compose utilizará DATABASE_URL y no levantará el servicio postgres mediante un perfil externo.

## 6.3 Volúmenes persistentes

| Volumen | Contenido |
| --- | --- |
| arena_maps | Mapas publicados y miniaturas. |
| arena_replays | Eventos, snapshots y metadatos de repeticiones. |
| arena_bot_sources | Código fuente versionado de bots. |
| arena_build_cache | Artefactos de compilación reutilizables. |
| arena_assets | Sprites, tiles, sonidos y temas. |
| arena_logs | Logs estructurados y auditoría exportable. |

## 6.4 Redes Docker

| Red | Servicios | Regla |
| --- | --- | --- |
| public | gateway únicamente | Acceso exterior. |
| platform | web, api, queue, servicios internos | Sin acceso directo desde Internet. |
| arena | engine y bots | Red específica para el protocolo de combate. |
| build | bot-manager y builders | Sin acceso a servicios sensibles. |
| data | api, workers y PostgreSQL | Acceso mínimo a datos. |

# 7. División del proyecto en bloques independientes

Los bloques se comunicarán mediante contratos versionados. Cada uno podrá desarrollarse con simuladores o dobles de prueba mientras los demás no estén terminados.

| Bloque | Entrega independiente | Dependencias mínimas |
| --- | --- | --- |
| A. Protocolos y esquemas | JSON Schema/Protobuf, tipos compartidos y validadores. | Ninguna |
| B. Motor básico | Batalla headless con bots simulados. | A |
| C. Física y daño | Movimiento, colisiones, proyectiles y módulos dañables. | A, B |
| D. Sistema modular | Catálogo, compatibilidad, peso, energía y loadouts. | A, B |
| E. Sensores y niebla | Lidar, radar, raycasts y observaciones por bot. | B, C |
| F. Mapas | Importación Tiled, validación y generación procedural. | A, C |
| G. Protocolo/SDK | Cliente de referencia y SDK Python/JS. | A, B |
| H. Gestión de código | Build, sandbox, pruebas y ejecución. | G |
| I. Plataforma web/API | Usuarios, bots, mapas, torneos y permisos. | A |
| J. Visor y replays | Renderizado en vivo y reproducción. | A, B |
| K. Torneos/estadísticas | Planificación, ratings y agregados. | B, I |
| L. Streaming | Vista broadcast y automatización FFmpeg. | J |

# 8. Tecnologías propuestas

| Tecnología | Uso | Motivo |
| --- | --- | --- |
| TypeScript / Node.js | Motor inicial, API, workers y tipos compartidos. | Integración web, WebSocket y productividad. |
| Rapier 2D | Colisiones, cuerpos rígidos, raycasts y sensores. | Física 2D rápida y determinista en WASM/JS. |
| Phaser | Visor en directo, replay y editor web futuro. | Renderizado 2D WebGL/Canvas en navegador. |
| React o Vue | Panel administrativo y gestión. | Componentes y ecosistema web. |
| Tiled | Editor inicial de mapas. | Capas, objetos, propiedades y exportación JSON. |
| PostgreSQL | Datos relacionales, versiones, resultados y auditoría. | Consistencia e infraestructura ya disponible. |
| Redis | Colas, bloqueos y estado efímero. | Torneos y trabajos asíncronos. |
| Docker Compose | Despliegue integral. | Una aplicación con servicios aislados. |
| Nginx | HTTPS, proxy, caché y WebSocket. | Compatible con infraestructura existente. |
| OpenAPI + JSON Schema | Contratos HTTP y datos. | Validación y generación de clientes. |
| WebSocket | Bots y espectadores en tiempo real. | Comunicación bidireccional de baja sobrecarga. |
| Git | Código y configuración de bots. | Historial, diferencias y reversión. |
| FFmpeg / OBS | YouTube Live. | Codificación y composición de vídeo. |

Versión fija: Las batallas deben registrar la versión exacta del motor, Rapier, reglas y esquemas. Actualizar una dependencia puede cambiar resultados aunque el código del bot sea idéntico.

# 9. Motor de simulación

## 9.1 Responsabilidades

Mantener el reloj y tick fijo.

Aplicar órdenes de movimiento y giro.

Actualizar física y resolver colisiones.

Gestionar armas, minas, proyectiles y explosiones.

Calcular sensores y niebla de guerra por participante.

Aplicar reglas del modo de juego.

Emitir eventos, snapshots y estadísticas.

Detectar final de ronda y resultado.

## 9.2 Bucle de tick

1. Recibir órdenes válidas para tick N 2. Sustituir órdenes ausentes por acción segura 3. Aplicar energía, cooldowns y estados de módulos 4. Ejecutar movimiento y física 5. Resolver proyectiles, minas, impactos y destrucción 6. Resolver objetivos, bandera, zonas y puntuación 7. Calcular sensores y observaciones privadas 8. Emitir eventos y snapshot 9. Avanzar a tick N+1

## 9.3 Determinismo y repeticiones

El motor usará tick fijo, generador pseudoaleatorio con semilla, orden estable de procesamiento y serialización versionada. El motor no leerá el reloj del sistema para decisiones de juego. Los timeouts de bots se registrarán como eventos y no alterarán el orden de simulación.

## 9.4 Estrategia de procesos

Una batalla por proceso o worker para evitar que un fallo afecte a otras.

El tournament-worker solicitará workers según CPU y memoria disponibles.

Las finales pueden ejecutarse con menor velocidad para un visor más atractivo; las clasificatorias headless pueden acelerarse.

# 10. Sistema modular de vehículos

## 10.1 Modelo conceptual

Vehículo ├─ Chasis y estructura ├─ Movimiento ├─ Energía ├─ Sensores ├─ Control de tiro ├─ Torreta y armas ├─ Munición / minas ├─ Blindaje por sectores ├─ Comunicaciones └─ Utilidades

## 10.2 Reglas de ensamblaje

| Regla | Validación |
| --- | --- |
| Ranuras | El chasis define tipos, tamaños y posiciones. |
| Masa | La suma no puede superar la carga estructural y del movimiento. |
| Energía | Generación, batería y picos deben cubrir consumo permitido. |
| Compatibilidad | Arma, torreta, munición y chasis deben ser compatibles. |
| Volumen | Los módulos ocupan S/M/L/XL o puntos de montaje. |
| Presupuesto | Las ligas pueden imponer créditos máximos. |
| Duplicados | Algunos módulos admiten cantidad máxima. |
| Modo de juego | Un torneo puede prohibir categorías o tecnologías. |

## 10.3 Catálogo de módulos

| Categoría | Ejemplos | Propiedades principales |
| --- | --- | --- |
| Chasis | Ligero, medio, pesado, explorador. | Vida, masa, ranuras, tamaño, coste. |
| Movimiento | Ruedas, orugas, hover, patas. | Velocidad, aceleración, giro, terreno. |
| Energía | Batería, generador, condensador. | Capacidad, generación, pico, calor. |
| Sensores | Lidar, radar, cámara, acústico. | Rango, FOV, precisión, frecuencia. |
| Armas | Ametralladora, cañón, misil, EMP. | Daño, cadencia, velocidad, penetración. |
| Minas | Explosiva, EMP, sensor. | Armado, activación, radio, duración. |
| Blindaje | Acero, compuesto, reactivo. | Sector, resistencia, masa. |
| Radio | Corta/larga distancia, cifrada. | Rango, ancho de banda, interferencia. |
| Utilidad | Humo, reparación, jammer, dron. | Efecto, consumo, cargas, cooldown. |

## 10.4 Gestión de módulos

Los módulos serán administrados por operadores. Cada definición tendrá ID estable y versión. Modificar estadísticas crea una versión nueva; no se sobrescribe una versión usada en batallas oficiales. Las temporadas congelarán un catálogo de módulos para mantener igualdad competitiva.

# 11. Sensores y percepción

| Sensor | Qué entrega | Limitaciones |
| --- | --- | --- |
| Lidar | Rayos con distancia y tipo de impacto. | Rango, resolución, frecuencia y obstáculos. |
| Radar | Contactos aproximados y velocidad. | Error, firma, interferencia y materiales. |
| Cámara lógica | Objetos identificados con confianza. | Campo de visión y línea de visión. |
| Proximidad | Presencia cercana. | Muy corto alcance. |
| Acústico | Dirección de disparos y motores. | No ofrece posición exacta. |
| Posicionamiento | Coordenadas y orientación propias. | Puede degradarse en zonas de interferencia. |

## 11.1 Observaciones privadas

Cada bot recibirá únicamente lo que sus sensores y equipo permitan. El motor generará una observación distinta por bot. Los datos invisibles nunca viajarán al contenedor del participante.

## 11.2 Comunicación de equipo

Mensajes limitados por ancho de banda, frecuencia y tamaño.

El servidor valida que el remitente tenga radio operativa y el receptor esté dentro de alcance o red de repetidores.

La visión compartida puede ser un modo configurable, no una propiedad automática.

# 12. Armas, munición, minas y daño

## 12.1 Armas y torretas

La torreta determina arco, velocidad y masa soportada.

El arma determina proyectil, daño, cadencia, dispersión, calor y retroceso.

La munición puede modificar penetración, explosión, humo o EMP.

## 12.2 Daño por sectores y módulos

Los impactos se resolverán contra sectores del vehículo y podrán dañar componentes. El chasis conserva integridad global, pero un bot puede sobrevivir inmovilizado, sin sensores o sin arma. Esto crea decisiones de retirada, reparación y cooperación.

| Estado | Efecto |
| --- | --- |
| Operativo | 100 % de prestaciones. |
| Dañado | Prestaciones reducidas. |
| Crítico | Fallos, gran reducción o uso intermitente. |
| Destruido | Módulo indisponible. |
| Desconectado | Apagado voluntariamente para ahorrar energía o evitar daños. |

## 12.3 Minas

Las minas se crean como entidades del servidor. El bot solicita desplegarla y el motor valida posición, inventario, cooldown y límites. Pueden ser invisibles, detectables, desactivables y causar daño, EMP o señalización.

# 13. Equipos y modos de juego

| Modo | Condición principal | Sistemas implicados |
| --- | --- | --- |
| Deathmatch | Último bot o mayor puntuación. | Daño y supervivencia. |
| Team deathmatch | Puntuación conjunta. | Equipos, respawn y fuego amigo. |
| Captura de bandera | Llevar bandera rival a la base. | Bases, bandera, transporte y retorno. |
| Control de zonas | Mantener puntos durante tiempo. | Áreas de captura y puntuación continua. |
| Escolta | Proteger o detener un convoy. | Ruta, objetivos y spawns. |
| Supervivencia | Resistir oleadas o entorno. | IA neutral y eventos del mapa. |

## 13.1 Captura de bandera

Estados de bandera: en base, transportada, caída, retornando y capturada.

Reglas configurables: capturas para ganar, tiempo de retorno, necesidad de conservar la bandera propia y respawn.

Los mapas deben validar rutas entre bases para todos los tamaños de chasis admitidos.

# 14. Gestión de mapas y generación procedural

## 14.1 Edición manual

La primera herramienta será Tiled. Se definirán capas para suelo, muros, obstáculos destructibles, zonas, spawns, bases, banderas, decoración y navegación. Las propiedades personalizadas describirán vida, material, bloqueo de visión y reglas.

## 14.2 Formato interno

Mapa y versión inmutables una vez publicados.

SchemaVersion para migraciones.

IDs estables de objetos y materiales.

Miniatura, autor, licencia y modos compatibles.

Checksum para verificar que replay y batalla usan el mismo contenido.

## 14.3 Generación procedural

Parámetros + modo + semilla ↓ Generador de topología ↓ Colocación de terreno, muros y objetivos ↓ Validación geométrica y navegación ↓ Evaluación de equilibrio ↓ Mapa publicado o regeneración

| Validador | Comprobación |
| --- | --- |
| Geometría | Sin solapes inválidos ni spawns dentro de obstáculos. |
| Navegación | Rutas entre objetivos para cada tamaño permitido. |
| Jugabilidad | Anchos de pasillo, giros y zonas abiertas suficientes. |
| Equilibrio | Distancias, cobertura, recursos y exposición comparables. |
| Modo | Bases, banderas y zonas correctamente colocadas. |
| Destrucción | Los muros destructibles no deben ser la única salida salvo que las reglas lo permitan. |

## 14.4 Mapas para torneo

Semilla publicada después del cierre de entrega de bots para evitar especialización anticipada.

Finales sobre mapas congelados y verificables.

Alternancia de lados y spawns para reducir sesgo.

# 15. Protocolo y SDK de bots

## 15.1 Comunicación

El motor y los bots se comunicarán por WebSocket o un transporte binario equivalente dentro de la red Docker. El protocolo tendrá handshake, versión, identificación, observaciones, acciones, eventos y cierre controlado.

## 15.2 Contratos

| Mensaje | Dirección | Contenido |
| --- | --- | --- |
| HELLO | Bot → motor | SDK, protocolo, bot y versión. |
| WELCOME | Motor → bot | Reglas, mapa permitido y tick. |
| OBSERVATION | Motor → bot | Estado propio y detecciones autorizadas. |
| COMMAND | Bot → motor | Movimiento, torreta, arma, módulo y mensaje. |
| EVENT | Motor → bot | Impacto, daño, captura, destrucción. |
| SHUTDOWN | Motor → bot | Final normal, error o descalificación. |

## 15.3 SDKs

SDK Python como referencia inicial.

SDK TypeScript/JavaScript para integración directa.

SDK Java y .NET después de estabilizar el protocolo.

Bots de ejemplo: explorador, defensor, artillero y minador.

Simulador local para desarrollar sin desplegar toda la plataforma.

# 16. Gestión de usuarios y permisos

| Rol | Permisos |
| --- | --- |
| Visitante | Ver directos, replays, rankings y bots públicos. |
| Usuario | Crear bots, equipos y mapas privados; participar en pruebas. |
| Desarrollador | Subir código, lanzar builds y consultar logs propios. |
| Capitán de equipo | Gestionar miembros, loadouts y entradas a torneos. |
| Organizador | Crear torneos, reglas, calendarios y publicaciones. |
| Moderador | Revisar contenido, bloquear bots y gestionar incidencias. |
| Administrador | Catálogo de módulos, infraestructura, seguridad y auditoría. |

## 16.1 Seguridad de cuenta

Autenticación segura, recuperación y posibilidad de 2FA.

RBAC centralizado y comprobado en API, no solo en la interfaz.

Tokens de acceso de corta duración y sesiones revocables.

Auditoría para acciones administrativas y publicación de código/mapas.

# 17. Gestión de bots y versiones

Bot lógico ├─ Identidad, propietario y visibilidad ├─ Loadout / diseño modular ├─ Versiones de código ├─ Builds reproducibles ├─ Resultados de validación ├─ Versiones publicadas └─ Estadísticas por versión

## 17.1 Estados

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Borrador | Editable; no participa en oficial. |
| En validación | Build y pruebas en curso. |
| Rechazado | Falló seguridad, compilación o reglas. |
| Validado | Puede participar en partidas privadas. |
| Publicado | Versión inmutable y visible según permisos. |
| Congelado | Inscrito en torneo; no se modifica. |
| Suspendido | Bloqueado por seguridad o administración. |
| Retirado | No admite nuevas inscripciones; conserva historial. |

## 17.2 Loadout y código

El diseño físico y el código se versionan por separado, pero una entrada de torneo congela la combinación exacta de ambos. Un cambio de sensor, arma o blindaje crea una nueva revisión del loadout aunque el código no cambie.

# 18. Gestión y seguridad del código

## 18.1 Flujo de publicación

Subida o commit ↓ Validación de estructura y tamaño ↓ Análisis estático y lista de dependencias ↓ Build reproducible en contenedor aislado ↓ Pruebas de protocolo ↓ Partida de humo contra bot de referencia ↓ Medición de CPU, RAM y tiempos ↓ Firma del artefacto y publicación

## 18.2 Sandbox

| Control | Configuración |
| --- | --- |
| Usuario | No root y sin privilegios. |
| Capacidades | Todas eliminadas salvo necesidad explícita. |
| Sistema de archivos | Solo lectura; /tmp limitado. |
| Red | Solo conexión al endpoint del motor. |
| Internet | Bloqueado durante build oficial y batalla, salvo proxy de dependencias controlado en build. |
| CPU/RAM/PIDs | Límites estrictos por contenedor. |
| Tiempo | Deadline por tick, build y arranque. |
| Syscalls | Perfil seccomp y no-new-privileges. |
| Secretos | Nunca montados en contenedores de bots. |
| Docker socket | Prohibido para bots y servicios web. |

## 18.3 Lenguajes

| Lenguaje | Runtime inicial | Observación |
| --- | --- | --- |
| Python | Imagen fijada con paquetes permitidos. | Muy accesible, pero controlar imports y consumo. |
| JavaScript/TypeScript | Node.js fijado. | SDK y tipos compartidos. |
| Java | JRE/JDK fijado. | Build más pesado; buen aislamiento. |
| .NET | Runtime/SDK fijado. | Añadir tras estabilizar el sistema. |

Código generado por IA: GPT, Claude o NVIDIA podrán proponer commits, pero pasarán por el mismo pipeline que cualquier usuario. Las claves de IA estarán únicamente en el orquestador, nunca en el bot.

# 19. Torneos automáticos

| Formato | Uso |
| --- | --- |
| Liga | Clasificación estable y temporadas. |
| Todos contra todos | Comparación completa en grupos pequeños. |
| Eliminatoria | Eventos breves y finales públicas. |
| Doble eliminación | Reduce el efecto de una mala partida. |
| Suizo | Muchos participantes con número limitado de rondas. |
| Equipos | Plantillas de varios bots y roles. |

## 19.1 Flujo

Cerrar inscripciones y congelar versiones.

Validar mapa, reglas, catálogo y semillas.

Generar emparejamientos y trabajos.

Ejecutar batallas en workers disponibles.

Verificar resultados y reintentar fallos técnicos.

Actualizar clasificación y publicar replays.

Lanzar final en modo visible o retransmitido.

## 19.2 Justicia competitiva

Múltiples rondas, intercambio de lados y semillas registradas.

Separar derrota del bot de fallo de infraestructura.

No reintentar automáticamente una derrota provocada por timeout del código.

Registrar versión exacta de todos los artefactos.

# 20. Visor, repeticiones y estadísticas

## 20.1 Visor en tiempo real

Snapshots del servidor a frecuencia moderada e interpolación en navegador.

Vista global, seguimiento de bot, vista de equipo y niebla de guerra opcional.

Capas de depuración restringidas: sensores, rutas, colisiones y alcance.

Overlay de salud, módulos dañados, bandera, puntuación y eventos.

## 20.2 Repeticiones

El formato principal será una repetición de datos, no vídeo. Guardará configuración, semillas, comandos, eventos y snapshots periódicos. El vídeo solo se generará para clips o emisiones.

## 20.3 Estadísticas

| Nivel | Métricas |
| --- | --- |
| Bot | Victorias, Elo, daño, precisión, capturas, minas, supervivencia, CPU y turnos omitidos. |
| Módulo | Uso, daño causado, fallos, eficiencia energética y supervivencia. |
| Equipo | Coordinación, cobertura, mensajes, capturas y fuego amigo. |
| Mapa | Duración, ventaja por lado, rutas usadas, embudos y tasa de empate. |
| Torneo | Clasificación, enfrentamientos, coste y duración. |
| IA generadora | Modelo, prompt, iteraciones, coste y mejora entre versiones. |

# 21. Retransmisión a YouTube

Motor → WebSocket → Vista /broadcast ↓ Chromium / OBS ↓ FFmpeg / NVENC ↓ YouTube RTMPS

La emisión no forma parte del motor y no puede afectar al tick de la batalla.

La página broadcast incluye marcador, participantes, ronda, eventos, branding y pantallas de espera.

Primera etapa: OBS en un PC. Etapa automática: contenedor streamer o máquina dedicada.

Las claves de emisión se guardan como secretos del servicio streamer.

# 22. Flujo de trabajo de desarrollo

## 22.1 Repositorio monorepo

s9-ai-arena/ ├─ apps/ │ ├─ api/ │ ├─ web/ │ ├─ arena-engine/ │ ├─ tournament-worker/ │ ├─ bot-manager/ │ ├─ map-service/ │ └─ replay-service/ ├─ packages/ │ ├─ protocol/ │ ├─ game-rules/ │ ├─ module-catalog/ │ ├─ map-schema/ │ └─ shared-types/ ├─ sdks/ │ ├─ python/ │ ├─ javascript/ │ ├─ java/ │ └─ dotnet/ ├─ runtimes/ ├─ infrastructure/ ├─ maps/ ├─ example-bots/ └─ docs/

## 22.2 Ramas y entregas

main protegida y siempre desplegable.

Ramas cortas por funcionalidad.

Pull request con pruebas y revisión obligatoria en motor, protocolo y seguridad.

Versionado semántico de motor, protocolo, SDK, mapas y catálogo.

Entorno dev por Compose y staging separado antes de producción.

## 22.3 Integración continua

Lint, formato y tipos.

Pruebas unitarias.

Pruebas de esquemas y compatibilidad.

Batallas deterministas de regresión.

Build de imágenes.

Escaneo de dependencias e imágenes.

Despliegue en staging.

Pruebas de humo y promoción manual a producción.

# 23. Datos y almacenamiento

| Grupo | Entidades |
| --- | --- |
| Identidad | users, roles, sessions, teams, team_members. |
| Bots | bots, bot_versions, bot_loadouts, builds, artifacts. |
| Contenido | maps, map_versions, module_definitions, rulesets. |
| Competición | tournaments, entries, matches, battles, participants. |
| Resultados | battle_stats, ratings, standings, achievements. |
| Operación | jobs, audit_log, security_findings, api_usage. |
| Replays | Índice en BD y archivos comprimidos en volumen/objeto. |

## 23.1 Política de datos

No guardar eventos masivos como filas individuales si un archivo comprimido es más eficiente.

Conservar hashes y referencias en PostgreSQL.

Separar datos públicos de logs de seguridad.

Política de retención para builds, logs y replays temporales.

# 24. Observabilidad, copias y recuperación

| Área | Medidas |
| --- | --- |
| Logs | JSON estructurado con battle_id, bot_id, user_id y correlation_id. |
| Métricas | Ticks/s, retrasos, CPU, RAM, colas, builds y errores. |
| Alertas | Motor bloqueado, cola acumulada, disco, BD y stream. |
| Copias | PostgreSQL, mapas, fuentes, replays importantes y secretos. |
| Recuperación | Recrear contenedores desde imágenes y restaurar volúmenes/datos. |
| Auditoría | Acciones administrativas, publicaciones y cambios de reglas. |

# 25. Plan de actuación por fases

| Fase | Trabajo | Salida verificable |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 · Especificación | Contratos, reglas base, unidades, tick, formato de módulos y mapa. | Documento aprobado, schemas y decisiones registradas. |
| Fase 1 · Motor mínimo | Dos bots simulados, movimiento, disparo, colisiones y resultado headless. | Batalla reproducible por semilla. |
| Fase 2 · Protocolo y visor | WebSocket, SDK Python/JS y visor Phaser. | Dos bots externos visibles en navegador. |
| Fase 3 · Mapas | Tiled, muros, zonas, destructibles y validador. | Mapa manual jugable y versionado. |
| Fase 4 · Modularidad | Chasis, movimiento, energía, sensores, armas y daño modular. | Loadouts validados y capacidades reales. |
| Fase 5 · Equipos y CTF | Radio, bandera, bases, respawn y puntuación. | Partida completa 2v2. |
| Fase 6 · Plataforma | Usuarios, bots, builds, permisos, mapas y panel. | Flujo de usuario de extremo a extremo. |
| Fase 7 · Sandbox | Builders, runtimes y límites. | Código no confiable ejecutado con controles. |
| Fase 8 · Torneos | Colas, workers, Elo, estadísticas y replays. | Torneo automático completo. |
| Fase 9 · Procedural | Generador, validación y equilibrio. | Mapas reproducibles por semilla. |
| Fase 10 · Streaming e IA | Broadcast, YouTube y orquestador de modelos. | Evento público y evolución de bots. |

# 26. MVP propuesto

El MVP debe demostrar el concepto sin intentar abarcar todo el catálogo y todos los modos.

| Incluido | Aplazado |
| --- | --- |
| Arena 1200×800 y un mapa Tiled. | Editor web propio. |
| Dos equipos y dos bots por equipo. | Torneos simultáneos a gran escala. |
| Chasis ligero/medio/pesado. | Drones y físicas aéreas. |
| Ruedas y orugas. | Patas, hover y agua avanzada. |
| Lidar frontal/360 y radar básico. | Cámara compleja y acústica avanzada. |
| Ametralladora, cañón y mina. | Misiles guiados, EMP y reparación. |
| Blindaje frontal/lateral/trasero. | Materiales y penetración compleja. |
| CTF, muerte por equipos y zona de daño. | Escolta y campañas. |
| Bots Python y JavaScript. | Java y .NET. |
| Visor, replay y estadísticas básicas. | Narración automática y producción audiovisual completa. |

## 26.1 Criterio de éxito del MVP

Un usuario crea un bot, selecciona módulos y sube código.

El sistema construye y valida el bot en aislamiento.

Cuatro bots juegan una partida CTF en un mapa con muros, zona de daño y obstáculos destructibles.

El público ve la batalla en tiempo real y puede reproducirla después.

Se guardan resultados y estadísticas por bot, equipo y módulo.

# 27. Riesgos y decisiones pendientes

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Sandbox insuficiente | VM dedicada al stack, Docker endurecido y revisión de perfiles. |
| No determinismo | Tick fijo, orden estable, semilla y pruebas de regresión. |
| Alcance excesivo | MVP cerrado y fases con criterios de salida. |
| Protocolo cambiante | Versionado y compatibilidad explícita. |
| Mapas injustos | Validador, alternancia de lados y simulación de equilibrio. |
| Coste de almacenamiento | Replays compactos, snapshots y retención. |
| Bots bloquean partidas | Deadlines, acciones por defecto y descalificación. |
| Módulos desequilibrados | Temporadas, telemetría y catálogo congelado. |
| Web compromete motor | Redes y permisos separados; API interna autenticada. |
| Streaming consume recursos | Servicio separado del motor. |

## 27.1 Decisiones a cerrar antes de programar

Escala y unidades del mundo.

Frecuencia de tick y frecuencia de decisión de bots.

Modelo de movimiento arcade o físico.

Lenguaje principal definitivo del motor.

Formato de protocolo JSON inicial o binario desde el comienzo.

Daño simplificado o penetración por materiales.

Presupuesto, peso y energía del MVP.

Alcance de la niebla de guerra y comunicaciones.

Nivel de acceso público al código de bots.

# 28. Criterios de aceptación

| Área | Criterio |
| --- | --- |
| Motor | 1000 batallas de regresión sin divergencia con la misma semilla y versión. |
| Rendimiento | Tick objetivo estable con el número de bots del MVP. |
| Bots | Un bot malicioso o bloqueado no detiene el motor ni accede a secretos. |
| Mapas | Todo mapa publicado supera validación geométrica y de rutas. |
| Web | Visor recupera conexión y no recibe información privada no autorizada. |
| Torneos | Resultados reanudables y auditables tras reinicio. |
| Replay | Reproduce el resultado oficial y permite salto temporal. |
| Docker | Instalación limpia mediante variables y docker compose up. |
| Datos | Copias restaurables y migraciones probadas. |
| Seguridad | Sin contenedores privilegiados ni Docker socket expuesto a bots/web. |

# 29. Evolución futura

Mercado o árbol tecnológico de módulos por temporada.

Constructores visuales de comportamiento para principiantes.

Editor web colaborativo de mapas.

Campañas y objetivos encadenados.

Bots neutrales, fauna mecánica y convoyes.

Sistemas de humo, calor, interferencia y hackeo.

Mapas 2.5D visuales manteniendo física 2D.

API pública para ligas de terceros.

Narración automática y creación de clips destacados.

IA que diseña loadouts, programa, prueba y mejora por generaciones.

# 30. Fuentes técnicas

Las siguientes fuentes oficiales respaldan la selección tecnológica y deben revisarse nuevamente antes de fijar versiones de producción:

Rapier · documentación y características

Rapier · determinismo JavaScript/WASM

Phaser · documentación oficial

Tiled · documentación

Tiled · formato JSON

Tiled · propiedades personalizadas

Docker Compose

Docker · límites de recursos

Docker · perfiles seccomp

Docker · user namespaces

# Conclusión

S9 AI Arena es viable si se trata como una plataforma modular y no como un único videojuego monolítico. El núcleo debe ser pequeño, determinista y autoritativo; todo lo demás se conecta mediante contratos versionados. El proyecto puede desplegarse y administrarse como una única aplicación Docker Compose, manteniendo servicios y código no confiable debidamente separados.

Próximo entregable recomendado: Especificación técnica del MVP: unidades, tick, movimiento, protocolo v1, esquema de módulos, formato de mapa y reglas exactas de una partida CTF 2v2.